|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SCHEDA INTERVENTO “RINNOVO CABINE MT/BT E AMPLIAMENTO TLC”** | | | | | | | | |
| **IDENTIFICATIVO INTERVENTO** | | **ANNO DI PIANIFICAZIONE** | | | **AREA GEOGRAFICA** | | |
| Dea-PdS2025-015 | | 2025 | | | Comune di Ortona | | |
| **DESCRIZIONE INTERVENTO** | | | | | | | | |
| Installazione sistema a neutro compensato in CP Ortona tramite Bobine di Petersen e rinnovo Interruttori AT | | | | | | | | |
| **PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO** | | | | | | | |
| Hosting Capacity | | Resilienza | | | Qualità tecnica  **x** | Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | |
| Load Ability | | Controllo tensione / Gestione energia reattiva | | | Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica  **x** | | |
| **PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO** | | | | | | | | |
| **AVVIO LAVORI** | | | **ENTRATA IN ESERCIZIO** | | | | | |
| 2026 | | | 2027 | | | | | |
| **STATO DELL’INTERVENTO** | | | | | | | | |
| Pianificato  **x** | In autorizzazione | | | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | | | |
| In costruzione | Completato | | | Cancellato | | | |
| **PROGRESSO INTERVENTO** | | | | | | | |
| In anticipo | Come da programma  **x** | | | In ritardo | Posticipazione volontaria | | Cancellato |

|  |
| --- |
| **SCHEMA DI RETE[[1]](#footnote-1)** |
|  |
| **SINTESI INVESTIMENTO** |
| Investimento sostenuto/stimato:   * Capex totale: 800.000,00 € * Opex: 15.000,00 € |

1. Opzionale [↑](#footnote-ref-1)