| SCHEDA INTERVENTO “RINNOVO CABINE MT/BT E AMPLIAMENTO TLC” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICATIVO INTERVENTO |  | ANNO DI PIANIFICAZIONE |  |  | AREA GEOGRAFICA |  |  |
| Dea-PdS2025-015 |  | 2025 |  |  | Comune di Ortona |  |  |
| DESCRIZIONE INTERVENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installazione sistema a neutro compensato in CP Ortona tramite Bobine di Petersen e rinnovo Interruttori AT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| Hosting Capacity |  | Resilienza |  |  | Qualità tecnica x | Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza |  |
| Load Ability |  | Controllo tensione / Gestione energia reattiva |  |  | Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica x |  |  |
| PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVVIO LAVORI |  |  | ENTRATA IN ESERCIZIO |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
| STATO DELL’INTERVENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pianificato x | In autorizzazione |  |  | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva |  |  |  |
| In costruzione | Completato |  |  | Cancellato |  |  |  |
| PROGRESSO INTERVENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| In anticipo | Come da programma x |  |  | In ritardo | Posticipazione volontaria |  | Cancellato |

SCHEMA DI RETE

SINTESI INVESTIMENTO

Investimento sostenuto/stimato: - Capex totale: 800.000,00 € - Opex: 15.000,00 €

Opzionale